| Logo IUT A de LILLE | **BUT Informatique**  **Semestre 2**    **SAé 2.05 / 2.06**  Gestion de projet |
| --- | --- |

| **Compte rendu de réunion de projet du 02/03/2023** |
| --- |

**Objet :** Réunion hebdomadaire du projet SQL Odyssey: Lost Memories

| **Présents (fonction)** | **Absents excusés (fonction)** | **Absents non excusés (fonction)** |
| --- | --- | --- |
| DEGEZ Romain :  BERTOUT Baptiste :  LAWSON Killian :  DEBAY Cyril : |  |  |

**Ordre du jour**

1) Lecture du compte rendu de la réunion précédente

2) Avancement

3) Plan d’action

4) Réaliser le SWOT de l’équipe

5) Réaliser la fiche pédagogique

6) Réaliser le suivi de projet

7)

**Informations échangées**

* Faire un Genially sur SQL peut être fun

**Remarques / Questions**

* Quel thème choisir ?
* Quel nom choisir ?
* Quelle est l’histoire ?

**Décisions**

* Thème : Découvete du SQL
* Nom : SQL Odyssey: Lost Memories

**Actions à suivre / Todo list**

| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organiser les documents | Degez Romain | Séance du 02/03 | Aucun | Degez Romain |
| Réalisation du Swot de l’équipe | Debay Cyril | 05/03 | B5\_SWOT.pdf | Debay Cyril |
| Fiche Pedagogique | Bertout Baptiste | Séance 02/03 | B5\_objectifs.pdf | Bertout Baptiste |
| Suivi de projet de la séance du 02/03 | Degez Romain | Séance 02/03 | B5\_suivi.pdf | Degez Romain |
| Déterminer une histoire | Lawson Killian | Séance 02/03 | Aucun | Lawson Killian |

**Date de la prochaine réunion : 06/03/2023**

**Documents additionnels :**

* Annexes et/ou lien vers tableau d’avancement

[Trello](https://trello.com/b/kMOhYlne/conduite-de-projet)