| Logo IUT A de LILLE | **BUT Informatique**  **Semestre 2**    **SAé 2.05 / 2.06**  Gestion de projet |
| --- | --- |

| **Compte rendu de réunion de projet du 13/03/2023** |
| --- |

**Objet :** Réunion hebdomadaire du projet SQL Odyssey: Lost Memories

| **Présents (fonction)** | **Absents excusés (fonction)** | **Absents non excusés (fonction)** |
| --- | --- | --- |
| DEGEZ Romain :  BERTOUT Baptiste :  LAWSON Killian :  DEBAY Cyril : |  |  |

**Ordre du jour**

1) Lecture du compte rendu de la réunion précédente

2) Avancement

3) Plan d’action

4) Lecture du sujet moodle

5) Modification du trello

6) Définition des tâches

7) Avis sur ce qui a été fait sur Genially de chaque membre

**Informations échangées**

* Le scénario est fini
* Avancement de l’apparence du Genially
* Réunion avec le client

**Remarques / Questions**

* Quelles énigmes on va prendre ?
* Comment on va s’y prendre ?
* Quels éléments à construire ?

**Décisions**

* Cyril travaille sur les énigmes
* Baptiste aide sur les énigmes et réalise éléments pour l’utilisation des énigmes
* Romain fait le séquentiel
* Killian avance sur le genially

**Actions à suivre / Todo list**

| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réalisation du séquentiel | Romain | 2h | oui | Romain |
| Rechercher d’énigmes | Baptiste/ Cyril | Jusqu’au 19/03 | oui | Cyril |
| Avancement sur le genially | Kilian | 2h | non | X |
| Réalisation des éléments pour les énigmes | Baptiste | jusqu’au 19/03 | non | X |
| Réalisation du compte rendu | Baptiste | 20 min | oui | Baptiste |

**Date de la prochaine réunion :**

**Documents additionnels :**

* Annexes et/ou lien vers tableau d’avancement

[Trello](https://trello.com/b/kMOhYlne/conduite-de-projet)