| Logo IUT A de LILLE | **BUT Informatique**  **Semestre 2**    **SAé 2.05 / 2.06**  Gestion de projet |
| --- | --- |

| **Compte rendu de réunion de projet du 20/03/2023** |
| --- |

**Objet :** Réunion hebdomadaire du projet SQL Odyssey: Lost Memories

| **Présents (fonction)** | **Absents excusés (fonction)** | **Absents non excusés (fonction)** |
| --- | --- | --- |
| DEGEZ Romain :  BERTOUT Baptiste :  LAWSON Killian :  DEBAY Cyril : |  |  |

**Ordre du jour**

1) Lecture du compte rendu de la réunion précédente

2) Avancement

3) Plan d’action

4) Modification du trello

5) Définition des tâches

6) Avis sur ce qui a été fait sur Genially de chaque membre

7) Amélioration du séquentiel au fur et à mesure du projet

**Informations échangées**

* Séquentiel rendu
* Enigmes rendues
* Avancement de l’apparence du Genially

**Remarques / Questions**

* Comment on va s’y prendre ?
* Quels éléments à construire ?

**Décisions**

* Romain s’occupe des énigmes sur lockee et aide à la recherche d’image
* Romain cherche des énigmes possible sur learningApps
* Killian et cyril s’occupe de la recherche des images pour le genially
* Baptiste s’occupe d’avancer sur genially

**Actions à suivre / Todo list**

| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| recherche d’énigmes possible sur learningApps | Romain | Jusqu’au 02/04 | non | X |
| Rechercher d’images | Killian/ Cyril | Jusqu’au 02/04 | non | X |
| Avancement sur le genially | Baptiste | 2h | non | X |
| réalisation des lockee | Romain | jusqu’au 02/04 | non | X |
| Réalisation du compte rendu | Baptiste | 20 min | oui | Baptiste |

**Date de la prochaine réunion :**

**Documents additionnels :**

* Annexes et/ou lien vers tableau d’avancement

[Trello](https://trello.com/b/kMOhYlne/conduite-de-projet)